1ère étape : Creuser, préparer le terrain pour les installations.

2ère étape : Une fois que les techniciens auront les dimensions de l’entreprise ils vont tout d’abord commencer par le câblage.

Celui-ci va durer environ 2 mois.

Dès qu’une salle est raccordée les techniciens vont la tester et à la fin de tout le câblage ils vont re-tester l’ensemble des câbles.

3ème étape : Ils vont installer tous les ordinateurs dans leurs salle respective, puis ils vont installer le système d’exploitation et adresser l’adresse IP qui correspond à leurs services en fonction de la procédure qui a été choisi.

Tout cette configuration va durer 1 semaine.

Un test sera effectué après chaque installation.

4ème étape : Un test sera effectué chaque mois pendant 3 mois pour vérifier le bon fonctionnement de tout.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manœuvre | Temps | Prix |
| Creuser, préparer le terrain | 1 mois | ? |
| Câblage, test | 2 mois | ? |
| Installation des ordinateurs, et leurs configurations | 1 semaine | ? |
| Vérification mensuelle | 3 mois | ? |